## Slide 1
Cat Company
곽은택, 모주홍, 김예은

## Slide 2
Cat Company
1차 플레이테스트
1차 플레이테스트를 통해 확인해야 할 내용
계획
2차 플레이테스트
까지의 계획
피드백
1차 플레이테스트
피드백 내용
반영한 내용
피드백을 반영해
변화한 내용

## Slide 3
Cat Company
조합 시스템
01
아군 몹끼리 조합하여 얻는 효과를 이용해서 적을 디펜스 한다 라는 게임의 중심 시스템에 대한 플레이어의 의견 확인
랜덤 시스템
02
아군 몹이 랜덤으로 속성을 부여 받는다는 랜덤 시스템을 기획 과정 중 추가하여서 이에 대한 플레이어의 의견 확인
카메라 뷰, 맵
01
탑 뷰 게임으로 기획을 변경함 그에 대한 플레이어들의 의견 확인 필요,
맵 이동이나 크기에 의견 확인

## Slide 4
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
1. 유닛을 조합하는 시스템이 흥미로웠는가?
대체적으로 조합 시스템에 대한 만족도가 높음
게임 내 조합시스템에 대한 플레이어들의 흥미를 확인함
1명
5%
12명
60%
7명
35%

## Slide 5
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
2. 아군 몹들의 공격방식이 단순하게 느껴지지는 않았는가
9명
45%
4명
20%
1명
5%
2명
10%
4명
20%
몹의 공격방식에 대한 의견이 다양한 것을 볼 수 있음

## Slide 6
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
2-a. 만약 단순하게 느껴졌다면, 어떤 공격 방식이 추가되었으면 좋겠는가?
단순하다 느꼈던 대부분의 답변자들의 의견이 이미 기획한 내용과 겹치는 것을 확인함.
오히려 단순하여서 좋다는 의견 또한 확인하여
게임 내 아군 몹의 종류를 줄이기로 함

## Slide 7
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
중점을 두었던 조합 시스템의 대한 흥미를 또 한번 확인 할 수 있었음.
랜덤 시스템에 대한 흥미를 확인하였음.
도트 그래픽 캐릭터의 선호도를 확인하여
도트 그래픽 디자인을 확정하였음.
3. 게임 내에서 가장 마음에 들었던 부분과 그 이유는 무엇인가

## Slide 8
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
대부분의 의견이 기획한 내용이나 구현이 덜 된 부분임을 확인하였음.
4. 게임 내에서 가장 마음에 들지 않았던 부분과 그 이유는 무엇인가

## Slide 9
Cat Company
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계열 1
건물 버프 효과에 대한 긍정적인 의견을 확인함.
또한 이를 추가함으로써 레벨 디자인의 중요도가 커질 것으로 예상됨
5. 건물로부터 받는 버프 효과가 생긴다면 어떤 영향을 미칠 것 같은가

## Slide 10
Cat Company
10/8 ~ 10일
1차 플레이테스트 피드백
반영하여 수정
10/24 ~ 26일
아군 몹의 스킬 적용과
건물 사이의 조합 시스템 완성
10/16 ~ 17일
아군 몹 유닛 시스템 완성 및
속성 적용 완성
10/29 ~ 30일
2차 플레이테스트 준비 및
미완성 부분 보완
11/2 ~ 11/8
11/9 ~ 11/15
11/16 ~ 11/29
11/29 ~ 12/5
1차 플레이테스트
2차 플레이테스트
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 
1
8
6
15
29
5